Приложение № 1

К Постановлению местной администрации

внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Дворцовый округ

от «12» ноября__ 2024_ года № 85

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ на 2025-2027 годы»

Санкт-Петербург

2024 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ на 2025-2027 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | 1. Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге» 2. подпункт 9, 9-1, 9-2, 9-3 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»: «организация благоустройства территории муниципального образования...» 3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга» 4. Закон Санкт-Петербурга от «28» июня 2010 года № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» 5. Закон Санкт-Петербурга от «08» октября 2007 года № 430-85 «О зеленых насаждениях общего пользования» |
| Муниципальный заказчик Программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ |
| Разработчик Программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ |
| Согласование мероприятий Программы | Глава местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ |
| Основные цели Программы | Создание благоприятных условий для проживания жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга МО Дворцовый округ |
| #### Задачи Программы | организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, за исключением случаев, установленных в подпункте 9-3 настоящего пункта, включающая: - обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвертом - восьмом настоящего подпункта; - содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; - размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; - размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период); - размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, парковочных столбиков, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; - размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях; - временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях; - осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее: - организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга; - содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая содержание расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях; - проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения; - создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения; - архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период); - организация благоустройства территории муниципального образования, находящейся в границах территорий объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия), за исключением земельных участков, которые находятся во владении и(или) пользовании граждан и юридических лиц, без проведения работ по их сохранению, в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: - обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзаце седьмом настоящего подпункта; - содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; - содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; - содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов на внутриквартальных территориях; - размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветочного оформления, уличной мебели, урн без проведения земляных работ и углубления в грунт (вскрытия грунта); - временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях; - проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования. |
| Срок реализации Программы | 2025-2027 годы |
| Исполнители Программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ |
| Источники финансирования Программы | Финансирование программы осуществляется из средств местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга МО Дворцовый округ |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация мероприятий программы обеспечат: - Создание комфортных условий для проживания, работы и отдыха жителей округа - Сохранение достойного облика города, в границах внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ - Соблюдение чистоты и порядка на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ |
| Контроль за исполнением программы | 1. Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ; 2. Главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя муниципального Совета; 3. Главой местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ. |
| Объем финансирования | на 2025 год – 4 534,8 тыс.руб. на 2026 год – 6 142,6 тыс.руб. на 2027 год – 7 944,1 тыс.руб. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Объектами благоустройства внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ являются внутриквартальные территории в исторически сложившейся жилой застройке, на которых осуществляется деятельность по благоустройству.

Объектами нормирования благоустройства в границах внутриквартальных территорий являются: проезды, пешеходные дорожки, детские игровые площадки, спортивные площадки, участки зеленых насаждений, дополнительные парковочные места.

1. В понятие элементов благоустройства внутриквартальных территорий входят:

1.1. Планировочная организация территории (зонирование, разграничение и взаимосвязь участков различного назначения, планировочные параметры участков);

1.2. Вертикальная планировка, покрытия и мощение территорий, ступени, лестницы, пандусы, элементы искусственного рельефа;

1.3. Зеленые насаждения (деревья, кустарники, газоны, цветники, вертикальное и сезонное озеленение, объекты ландшафтного дизайна);

1.4. Ограждения (газонные, декоративные);

1.5. Оборудование (городская мебель - скамьи, столы - игровое и спортивное оборудование, контейнерные площадки и т.п.);

1.6. Малые архитектурные формы (беседки, перголы и т.п.);

2. К нормируемому (обязательному) комплексу элементов благоустройства относятся:

2.1. Планировочная организация территории, обеспечивающая нормируемый состав, параметры и взаимосвязь функциональных зон, участков, коммуникаций;

2.2. Вертикальная планировка, покрытие, ступени и прочие элементы, обеспечивающие нормативные требования к организации пешеходного и транспортного движения, специальные требования к участкам различного назначения;

2.3. Зеленые насаждения в составе необходимого нормативного минимума, способствующего экологическому оздоровлению и эстетической привлекательности среды;

2.4. Ограждения, обеспечивающие безопасность использования территорий, защиту зеленых насаждений, специальные требования к участкам различного назначения;

2.5. Оборудование в составе необходимого нормативного минимума, отвечающего назначению участков и зон;

3. К расширенному комплексу элементов благоустройства (дополнительным элементам комплексного благоустройства) относятся:

3.1. Декоративное мощение, элементы искусственного рельефа, ландшафтного дизайна;

3.2. Декоративное и вертикальное озеленение, ландшафтные композиции, дополняющие нормируемый состав зеленых насаждений;

3.3. Декоративные ограждения;

3.4. Дополнительный состав оборудования участков и зон, а также элементы оборудования, выполненные по индивидуальным проектам;

3.5.  Малые архитектурные формы;

Осуществление мероприятий по благоустройству территории муниципального образования необходимо для создания комфортных условий труда и отдыха, как жителей округа, так и населения города в целом.

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основные цели:

Деятельность местной администрации при осуществлении мероприятий по благоустройству территории округа направлена на достижение следующих целей:

- Обеспечение благоприятных условий проживания населения, высокого уровня благоустройства и эстетики территории муниципального образования;

- Повышение уровня комфорта городской среды;

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Основные задачи:

Местная администрация, при осуществлении мероприятий по благоустройству территории округа, ставит перед собой следующие задачи:

- повышение уровня благоустройства и озеленения территории муниципального образования, в том числе:

- организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, за исключением случаев, установленных в подпункте 9-3 настоящего пункта, включающая:

- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвертом - восьмом настоящего подпункта;

- содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

- размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;

- размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);

- размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, парковочных столбиков, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

- временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;

- осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:

- организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

- содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая содержание расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

- проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

- создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

- архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);

- организация благоустройства территории муниципального образования, находящейся в границах территорий объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия), за исключением земельных участков, которые находятся во владении и(или) пользовании граждан и юридических лиц, без проведения работ по их сохранению, в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:

- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзаце седьмом настоящего подпункта;

- содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

- содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;

- содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов на внутриквартальных территориях;

- размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветочного оформления, уличной мебели, урн без проведения земляных работ и углубления в грунт (вскрытия грунта);

- временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;

- проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования;

- участие в работе районного штаба по благоустройству и комиссиях, созданных при администрации Центрального района Санкт-Петербурга;

- привлечение населения и общественных организаций к участию в месячниках по благоустройству территорий муниципального образования и в смотрах-конкурсах среди населения на лучшее озеленение мест проживания;

- подготовка исходных данных для участия муниципального образования в городских смотрах- конкурсах Санкт-Петербурга на лучшее благоустройство;

- взаимодействие с предприятиями, организациями независимо от форм собственности по вопросам содержания, эксплуатации, реконструкции объектов благоустройства муниципального образования;

- участие в проведении публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, деятельности комиссий по подготовки проектов правил землепользования и застройки в соответствии с законами Санкт-Петербурга.

- ФИНАНСИРОВНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Для реализации мероприятий, предусмотренных Программой, необходимое финансовое обеспечение в 2025-2027 годах составит 18 621,5 тыс.руб., в том числе на 2025 год – 4 534,8 тыс.руб., на 2026 год – 6 142,6 тыс.руб., на 2027 год –7 944,1 тыс.руб.

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ (целевая статья расходов 6000000100), утвержденного решением муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ от                           2024 года №            .

Размеры бюджетного финансирования мероприятий Программы могут меняться в соответствии с изменениями в доходной части местного бюджета.

- ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Организацию управления работ по реализации программы осуществляет местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ, в том числе ответственный исполнитель – руководитель отдела по благоустройству. Организация управления по реализации программы основывается на взаимодействии органов местного самоуправления с населением и общественными организациями, действующими на территории муниципального образования и задействованными в реализации программы, а так же на взаимодействии местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ, и исполнителей и поставщиков, с которыми заключаются муниципальные контракты по результатам конкурсных процедур, непосредственная информационная работа исполнителя программы.

Механизм реализации программы заключается в проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации, подписанию с ней муниципального контракта и ежедневной координации действий участников программы.

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Реализация мероприятий программы обеспечит:

- Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей округа и гостей города;

- Сохранение достойного облика города, в границах внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ;

- Соблюдение чистоты и порядка на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ.

Оценкой эффективности Программы будет является успешное выполнение запланированных на период целевых показателей Программы, а также указанных мероприятий в установленные сроки.

Оценка эффективности и контроль реализации Программы осуществляется на протяжении всего запланированного периода. Раз в квартал подводятся предварительные итоги реализации Программы и по прошествии планового периода, либо фактического исполнения Программы подводится окончательный итог и оценка эффективности.

| Формулировка критерия | Количественная оценка | Качественная оценка |
| --- | --- | --- |
| Выполнение программных мероприятий | Выполнение плана программных мероприятий осуществлено в полном объеме (100 %) | Эффективная |
|  | План программных мероприятий выполнен (в %) не менее чем на 90%, но не в полном объеме | Эффективная |
|  | План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70%, но не более чем на 90% | Недостаточно эффективная |
|  | План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50%, но не более чем на 70% | Недостаточно эффективная |
|  | Фактическое выполнение плана программных мероприятий составляет от 30 до 50% | Неэффективная |
|  | План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30% | Неэффективная |

- ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся местной администрацией внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ и утверждаются Постановлениями.

Оценка эффективности и контроль реализации Программы осуществляется на протяжении всего запланированного периода. Раз в квартал подводятся предварительные итоги реализации Программы и по прошествии планового периода, либо фактического исполнения Программы подводится окончательный итог и оценка эффективности.

| Формулировка критерия | Количественная оценка | Качественная оценка |
| --- | --- | --- |
| Выполнение программных мероприятий | Выполнение плана программных мероприятий осуществлено в полном объеме (100 %) | Эффективная |
|  | План программных мероприятий выполнен (в %) не менее чем на 90%, но не в полном объеме | Эффективная |
|  | План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70%, но не более чем на 90% | Недостаточно эффективная |
|  | План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50%, но не более чем на 70% | Недостаточно эффективная |
|  | Фактическое выполнение плана программных мероприятий составляет от 30 до 50% | Неэффективная |
|  | План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30% | Неэффективная |

- КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:

1. Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ;

2. Главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ

3. Главой местной администрации внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ.

Срок реализации программы – 2025-2027 годы

| Муниципальная программа 2025-2027 годы по благоустройству дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Тыс. рублей |  |
| № п/п | Виды работ | Объем | Адрес | Целевая статья | Общая ст-ть | Объемы финансирования по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего на исполнение Адресной программы, в том числе |  |  |  |  | 18 621,5 | 4 534,8 | 6 142,6 | 7 944,1 |
| Работы по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мощение, ремонт мощения | м2 |  | 6000000131 | 5 844,6 | 1 510,0 | 815,3 | 3 519,3 |
| 1.1 | Ремонт (содержание) мощения, асфальтового, резинового покрытия |  | По обращениям на портал «Наш Санкт-Петербург» и по результатам обхода |  | 5 844,6 | 1 510,0 | 815,3 | 3 519,3 |
| 2 | Озеленение | шт., м2 |  | 6000000151 | 10 366,1 | 2 524,8 | 4 216,5 | 3 624,8 |
| 2.1 | озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, внутриквартальных территорий | шт., м2 | посадка цветов однолетних, ремонт газонов, завоз земли в вазоны и цветники, снос аварийных и сухих деревьев, ремонт зеленых насаждений | кустарников - 40 шт., цветов - 1000 шт., снос деревьев, шт., обрезка деревьев-1 шт, уход за растениями (подкормка, вырезка порослей) – 100 м2 | 5 366,1 | 524,8 | 2 716,5 | 2 124,8 |
| 2.2 | уборка и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения | м2 | уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ | 10267 | 5 000,0 | 2000,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 3 | Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования |  |  | 6000000161 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| 3.1 | Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования |  | Приобретение и установка вазонов, кашпо взамен старых, пришедших в негодность | По результатам обхода | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| 4 | Обустройство и содержание детских площадок | По факту обращений |  | 6000000162 | 2 110,8 | 500,0 | 810,8 | 800,0 |
| 4.1 | Ремонт и замена детского игрового и спортивного оборудования | Усл.ед | демонтаж, ремонт и замена детского игрового оборудования, ремонт покрытий детских площадок | 1 | 2 110,8 | 500,0 | 810,8 | 800,0 |